| Российская Федерация Республика Алтай Онгудайский район Елинское сельское поселение |  | Россия Федерациязы Алтай Республика Ондой аймак Jолонын jурт jеезези |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ				         		          JОП

от 27.10.2017 г.                                   		                                  № 34

с.Ело

Об утверждении план-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых сельской  администрацией Елинского  сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г. N 1993-р, руководствуясь Уставом Елинского  сельского поселения  ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план-график перехода на предоставление  муниципальных услуг в электронном  виде, предоставляемых сельской администрацией Елинского   сельского поселения  (Приложение № 1).

- Организовать переход на предоставление в электронном виде муниципальных услуг сельской администрации Елинского   сельского поселения.

- Обеспечить поддержание в актуальном состоянии информации о муниципальных услугах, содержащихся в региональном реестре.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Опубликовать настоящее постановление на сайте МО  «Онгудайский район».

# Глава  Елинского  сельского поселения:        			                              В.Е.Абакаева

# Приложение № 1 к постановлению

сельской  администрации Елинского  сельского поселения

от 00.00.2017 г. № ___

ПЛАН-ГРАФИК  ПЕРЕХОДА  НА  ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  УСЛУГ  В  ЭЛЕКТРОННОМ  ВИДЕ

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ЕЛИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| № п/п | Наименование услуги, предоставляемой сельской администрацией Елинского сельского поселения | Ответственные исполнители | Сроки реализации и содержание этапов на предоставление услуг в электронном виде |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I этап | II этап | III этап | IV этап | V этап |
| 1 | Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение. | Администрация сельского поселения | До 01.01.2018 г. | До 01.05.2018 г. | До 01.08.2018 г. | До 01.04.2019 г. | До01.02.2019 |
| 2 | Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Администрация сельского поселения | До 01.01.2018 г. | До 01.05.2018 г. | До 01.08.2018 г. | До 01.04.2019 г. | До01.02.2019 |
| 3 | Признание граждан, малоимущими, в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. | Администрация сельского поселения | До 01.01.2018 г. | До 01.05.2018 г. | До 01.08.2018 г. | До 01.04.2019 г. | До01.02.2019 |
| 4 | Предоставление информации об очередности граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | Администрация сельского поселения | До 01.01.2018 г. | До 01.05.2018 г. | До 01.08.2018 г. | До 01.04.2019 г. | До01.02.2019 |
| 5 | Присвоение адреса объекту недвижимости | Администрация сельского поселения | До 01.01.2018 г. | До 01.05.2018 г. | До 01.08.2018 г. | До 01.04.2019 г. | До01.02.2019 |
| 6 | Признание помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания и подлежащим сносу | Администрация сельского поселения | До 01.01.2018 г. | До 01.05.2018 г. | До 01.08.2018 г. | До 01.04.2019 г. | До01.02.2019 |
| 7 | Выдача выписки из похозяйственной книги справок и иных документов | Администрация сельского поселения | До 01.01.2018 г. | До 01.05.2018 г. | До 01.08.2018 г. | До 01.04.2019 г. | До01.02.2019 |
| 8 | Выдача справок о составе семьи, с места жительства | Администрация сельского поселения | До 01.01.2018 г. | До 01.05.2018 г. | До 01.08.2018 г. | До 01.04.2019 г. | До01.02.2019 |

# Этапы
перехода на предоставление услуг (функций) в электронном виде

| Содержание этапа |
| --- |
| I этап | Размещение информации об услуге (функции) в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) |
| II этап | Размещение на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде |
| III этап | Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) |
| IV этап | Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функции) |
| V этап | Обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), если это не запрещено Федеральным законом |