|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Российская Федерация Республика Алтай**  **Муниципальное образование**  **«Онгудайский район»**  **Администрация района**  **(аймака)** | герб сканирование | **Россия Федерациязы**  **Алтай Республика**  **Муниципал тозолмо**  **«Ондой аймак»**  **Аймактын**  **администрациязы** |

**ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА**

**РЕШЕНИЕ ЧЕЧИМ**

от 21.03. 2023 г. №38-4

**с. Онгудай**

**Об организации исполнения вопроса местного значения, касающегося дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения.**

Заслушав информацию, Совет депутатов района (аймака) РЕШИЛ:

1. Информацию « Об организации исполнения вопроса местного значения ,касающегося дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения» принять к сведению.
2. Решение вступает в силу со дня принятия.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по сельскому хозяйству, земельным и имущественным отношениям, природопользованию и градостроительству (Кергилов С.В.).

Председатель Совета

депутатов района (аймака) А.Ы.Тысов

Приложение

к Решению Районного Совета депутатов

МО «Онгудайский район»

№ 38-4 от 21.03.2023 г.

**Об организации исполнения вопроса местного значения, касающегося дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения.**

Администрация муниципального образования «Онгудайский район» по организации вопросов, касающихся осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования «Онгудайский район» сообщает следующее:

**Принятые меры в области обеспечения безопасности дорожного движения**

Выполняется в рамках муниципальной программы «Развитие систем жизнеобеспечения и повышения безопасности населения муниципального образования «Онгудайский район», подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства».

Плановый показатель дорожного фонда на 2022 год с учетом переходящих остатков 2021 года составил – **16 052,074 тыс. руб.**

**Выполненные мероприятия за 2022 год:**

1. Зимнее содержание дорог местного значения за период 2022-2023 гг, составило – **1 500,00 тыс. руб.**

2. Паспортизация автомобильных дорог с. Онгудай, выполнено по решению суда по иску Прокуратуры. Стоимость мероприятий – **642,86 тыс. руб.**

3. Передача полномочий сельским поселениям в части осуществления дорожной деятельности на содержание автомобильных дорог – **125,00 тыс. руб.**

4. Ежегодное плановое проведение ямочного ремонта автомобильных дорог с асфальтовым покрытием по ул. Ленина, Советская, Семенова в с. Онгудай – **218,03 тыс. руб.**

5. Ежегодное плановое нанесение дорожной разметки, ремонт дорожных знаков **– 149,68 тыс. руб.**

6. Плановые мероприятия по летнему содержанию дорог общего пользования местного значения в с. Онгудай, выполнение профилировки (грейдирование) дорожного полотна с частичной отсыпкой песчано-граыийной смесью. Стоимость мероприятий **– 1 703,77 тыс. руб.**

7. По обращениям жителей выполнен ремонт (восстановление перил) мостового перехода через р. Урсул по ул. Набережная, 78А в с. Онгудай **– 34,24 тыс. руб.**

8. По обращениям жителей выполнен ремонт (ремонт настила, установка перил) мостовых переходов через р. Онгудайка по ул. Базарная, 11, ул. Семенова, 2 в с. Онгудай **– 94,61 тыс. руб.**

9. Произведен ремонт участка дороги с укладкой водопропускной трубы по ул. Семенова, 123а в с. Онгудай по представлению прокуратуры, стоимость - **80,99 тыс. руб.**

10. Приобретение спецтехники (экскаватор погрузчик) **– 5 500,00 тыс. руб.**

11. По решению муниципальной комиссии по безопасности дорожного движения выполнено устройство стационарного освещение автомобильных дорог, тротуаров по ул. Заречная, подъем к ЦРБ, протяженностью 765 метров. В общей сложности смонтировано 23 фонаря, установлена 21 дополнительная опора линий электропередач. Общая стоимость **– 503,35 тыс. руб.**

12. На средства регионального бюджета и софинансирования из бюджета района выполнено устройство нового асфальтового покрытия по ул. Ленина, в с. Онгудай, протяженностью 450 метров, устроена асфальтовая парковка. Стоимость мероприятий **- 2 121,84 тыс. руб.** (из них – 2 079,40 тыс. руб. средства дорожного фонда Республики Алтай, оставшиеся с 2021 года от выполненных работ по асфальтированию дороги на УТЦ «Семинский», 42,44 тыс. руб. – софинансирование из местного бюджета).

13. В рамках обеспечения безопасности школьных перевозок, по решению муниципальной комиссии по безопасности дорожного движения, были установлены автобусные остановки по ул. Ленина в районе средней школы им. С.Т. Пекпеева и по ул. Победы в районе начальной школы в с. Онгудай. Стоимость составила **– 477,09 тыс. руб.**

14. В целях предупреждения детского травматизма на дорогах, были установлены дорожные знаки вблизи образовательных учреждений, объектов культуры на дорогах сельских поселений. Выполнена установка знаков приоритета на автомобильном мостовом переходе ч/з р. Урсул в с. Шашикман (по предписанию ГИБДД). Общая стоимость **– 288 тыс. руб.**

15. По просьбе жителей с. Онгудай проведены мероприятия по устройству твердого грунтового покрытия дорог по ул. Каташа, ул. Солнечная, ул. Юбилейная, в с. Онгудай, общей протяженностью 835 метров, стоимостью – **312,28 тыс. руб.**

16. В целях исполнения решения суда по иску Покуратуры разработаны технические паспорта на автомобильные дороги Шашикманского и Нижне-Талдинского сельских поселений, стоимостью **– 77,00 тыс. руб.**

17. В рамках устранения ЧС в с. Купчегень было выполнено строительство нового капитального автомобильного моста, протяженностью 12 метров, с применением железобетонных и стальных изделий, отремонтировано 2,5 км дорог. Стоимость моста составила **– 4 615,91 тыс. руб.**, на ремонт дорог ушло – 367,89 тыс. руб.