**Муниципальная программа
«Комплексное развития социальной инфраструктуры
Каракольского сельского поселения на 2016-2020 года и на период до 2029года»
(утв. Постановлением главыот 20 декабря 2016 г. №  )**

**Паспорт муниципальной программы
«Комплексное развития социальной инфраструктуры Каракольского сельского поселения на 2016-2020 года и на период до 2029 года»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | «Комплексное развитиесоциальной инфраструктуры Каракольского сельского поселения на 2016-2020 годы и на период до 2029года»(далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 29.12. 2014 № 456-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;- Генеральный план Каракольского сельского поселения;- Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1050  «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Заказчик Программы | Администрация района, администрация сельского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация сельского поселения |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация сельского поселения |
| Исполнители Программы | Администрация сельского поселения, ресурсоснабжающие организации |
| Цели и задачи Программы | Цели Программы:Развитие социальной инфраструктуры (объекты образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры) в соответствии с текущими и перспективными потребностями муниципального образования, в целях повышения уровня жизни населения и улучшения экологического состояния.Задачи:- развитие социальной инфраструктуры Каракольского сельского поселения и муниципального района путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышение уровня жизни населения;- повышение качества оказания медицинской помощи за счет оснащения учреждений здравоохранения современными оборудованием, строительство новых корпусов для специализированных учреждений здравоохранения;- привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений;- развитие системы высшего, среднего профессионального, дополнительного и дошкольного образования, ликвидация сложившегося дефицита мест в детских дошкольных учреждениях за счет строительства, реконструкции и ремонта образовательных и детских дошкольных учреждений;- улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов жилого фонда, жилищно-коммунального хозяйства, мест массового отдыха и рекреации. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | Целевыми показателями Программы являются:- показатели степени готовности объектов, ввод которых предусмотрен программными мероприятиями в соответствии с графиком выполнения работ;- создание условий для занятий спортом;- сокращение дефицита мест в детских дошкольных учреждениях;- функционирование систем и объектов социальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного строительства. |
| Ожидаемый конечный результат Программы | Ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов социальнойинфраструктуры;доступность объектов социальной инфраструктуры;сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры; достижение расчетного уровня обеспеченности населения социальными инфраструктурами; эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры; |
| Объемы и источники финансирования Программы | Всегои вт.ч. по бюджетам |
| Сроки реализации Программы | 1 этап: 2016-2020 годы;2 этап до 2029 года. |
| Контроль за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляется:- администрацией муниципального образования «Онгудайский район»;- администрацией Каракольского сельского поселения. |

**1. Основания для разработки программы**

Основаниями для разработки программы являются:

- Федеральный закон от 30.12. 2012 № 289-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Распоряжение от 19.10.1999 г. №1683-р «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры»;

 - СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

 - Распоряжение от 19.10.1999 г. №1683-р «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры»;

- Генеральный план Каракольского сельского поселения;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1050  «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»

**2. Цели и задачи совершенствования и развития социального комплекса
Каракольского сельского поселения**

Целью разработки Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Каракольского сельского поселения является обеспечение развитие социальной инфраструктуры (объекты образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры) в соответствии с текущими и перспективными потребностями муниципального образования, в целях повышения уровня жизни населения и улучшения экологического состояния.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Каракольского сельского поселения является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных Программ организаций строительного комплекса муниципального образования.

Основными задачами совершенствования и развития социальной инфраструктуры Каракольского сельского поселения являются:

 - развитие социальной инфраструктуры поселения и муниципального образования путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышение уровня жизни населения;

- повышение качества оказания медицинской помощи за счет оснащения учреждений здравоохранения современным оборудованием, строительства новых корпусов для специализированных учреждений здравоохранения;

- привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений;

- развитие системы высшего, среднего профессионального, дополнительного и дошкольного образования, ликвидация сложившегося дефицита мест в детских дошкольных учреждениях за счет строительства, реконструкции и ремонта образовательных и детских дошкольных учреждений;

- улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкциии ремонта объектов социальной инфраструктуры, жилого фонда, жилищно-коммунального хозяйства, мест массового отдыха и рекреации.

Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы, станут показатели степени готовности объектов, ввод которых предусмотрен программными мероприятиями.

**3. Сроки и этапы реализации Программы**

Период реализации Программы: 2 этапа.

1 этап: 2016-2020 годы;

2 этап: до 2029 года.

**4. Механизм реализации целевой программы**

Механизм реализации Программы включает следующие элементы:

разработку и издание муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

- ежегодную подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий;

- размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации поселка информации о ходе и результатах реализации Программы.

Управление и контроль за реализацией Программы осуществляет координатор – Администрация муниципального образования «Онгудайский район», администрация Каракольского сельского поселения.

Администрация сельского поселения контролирует и координирует выполнение программных мероприятий, обеспечивает при необходимости их корректировку, координирует деятельность по реализации основных мероприятий Программы, осуществляет мониторинг и оценку результативности мероприятий; организует размещение в средствах массовой информации и на официальномсайте администрации сельского поселения информацию о ходе и результатах целевой Программы.

Реализацию Программы осуществляют исполнители –

Подрядные организации проходят отбор на выполнение работ, оказание услуг, согласно действующему законодательству Российской Федерации, и несут ответственность за качественное и своевременное выполнение.

Для обеспечения контроля и анализа хода реализации Программы муниципальный заказчик Программы ежегодно согласовывает уточненные показатели, характеризующие результаты реализации Программы, на соответствующий год.

**5. Оценка ожидаемой эффективности**

Результаты долгосрочной муниципальной целевой программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения на 2016 – 2029 гг. определяются с помощью целевых индикаторов.

Ожидаемыми результатами Программы являются улучшение экономической ситуации в сельском поселении за счет:

1. Технологические результаты:

- обеспечение новых мест в общеобразовательных организациях;

- обеспечение новых мест в объектах здравоохранения;

- создание новых и развитие существующих спортивно-тренировочных центров;

 - увеличение количества учреждений культуры и искусства;

- ликвидация дефицита объектов социальной инфраструктуры;

- внедрение энергосберегающих технологий;

2. Социальные результаты:

-повышение надежности функционирования систем социальной инфраструктуры и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей;

- повышение благосостояния населения;

- снижение социальной напряженности.

3. Экономические результаты:

- повышение инвестиционной привлекательности организаций строительного комплекса поселка.

**6. Объекты дошкольного образования**

Образование является одним из ключевых подразделений сферы услуг любого муниципального образования. Основными её составляющими являются детские дошкольные учреждения, дневные и вечерние общеобразовательные школы, система профессионального начального, среднего и высшего образования, система дополнительного образования детей.

**Учреждения дошкольного образования:**

На территории Каракольского сельского поселения расположено два дошкольных образовательных учреждения, обеспечивающие воспитание, обучение, присмотр и уход за детьми в возрасте до 7 лет. Детские сады были построены в 60 года. Находятся в удовлетворительном состоянии.

**Общеобразовательные учреждения:**

Сеть общеобразовательных учреждений Каракольского сельского поселения представлена одним дневным общеобразовательным учреждением, предоставляющим три ступени общего образования начальное, основное и среднее полное.

**Учреждения дополнительного образования: нет**

Необходимо расписать о количестве общеобразовательных учреждений, о загруженности, о мощности, состояние материально-технической базы, какие меры планируется принять (строительство, реконструкция, расширение).

**7. Объекты здравоохранения**

Медицинские услуги населению Каракольского сельского поселения оказывает два учреждения амбулаторно-поликлинического типа – фельдшерско-акушерский пункт. ФАП – является первичным (доврачебным) звеном здравоохранения в сельской местности.Требуются капитальный ремонт.

**8. Объекты физической культуры и массового спорта**

Два спортзала. Необходимо поменять крыши, полы, утеплить здание, оборудовать сан.узлом, поменять освещение, провести водоснабжение. Также приобрести спортивную инвентарь. Два стадиона. Нужна трибуна зрительская. Хоккейная площадка, футбольное покрытие, площадка для городошного спорта.

**9. Объекты культуры**

В Каракольском сельском поселении находится 2 объекта. Необходим капитальный ремонт.

**11. Мероприятия программы и показатели.**

**11.1. Объекты образования**

Для повышения надежности работы, обеспечения объектами образования нового строительства на перспективных земельных участках и повышения экономической эффективности необходимы **мероприятия**:

1) Разработка, утверждение проектно-сметной документации для строительства объектов образования;

2) Капитальный ремонтобъектов образования сельского поселения;

3) Оснащение необходимым оборудованием объектов образования, отвечающим современным требованиям;

4) Перспективное развитие социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры;

 Будут достигнуты следующие **показатели**:

1) Доступность объектов социальной инфраструктуры для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

2) Достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами в указанных областях, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.

**11.2. Объекты здравоохранения**

Для повышения надежности работы, обеспечения объектами здравоохранения нового строительства на перспективных земельных участках и повышения экономической эффективности необходимы мероприятия:

1) Разработка, утверждение проектно-сметной документации для строительства объектов здравоохранения;

2) Капитальный ремонт объектов здравоохранения сельского поселения;

3) Оснащение необходимым оборудованием объектов здравоохранения, отвечающим современным требованиям;

4)Обеспечение безопасного, качественного и эффективного использования населением объектов социальной инфраструктуры;

5) Перспективное развитие социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры;

 6) Эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры.

Будут достигнуты следующие показатели:

 1) Доступность объектов социальной инфраструктуры для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

2) Достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами в указанных областях, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

**11.3. Объекты физической культуры и массового спорта**

Для повышения надежности работы, обеспечения объектами физической культуры и массового спорта нового строительства на перспективных земельных участках и повышения экономической эффективности необходимы мероприятия:

1) Разработка, утверждение проектно-сметной документации для строительства объектов здравоохранения;

2) Капитальный ремонт объектов физической культуры и массового спорта сельского поселения;

3) Оснащение необходимым оборудованием объектов физической культуры и массового спорта, отвечающим современным требованиям;

4) Обеспечение безопасного, качественного и эффективного использования населением объектов социальной инфраструктуры;

5) Совершенствование условий для развития спорта.

Будут достигнуты следующие показатели:

1) Доступность объектов социальной инфраструктуры для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

2) Достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами в указанных областях, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

**11.4. Объекты культуры.**

Для повышения надежности работы, обеспечения объектами культуры нового строительства на перспективных земельных участках и повышения экономической эффективности необходимы мероприятия:

 1) Разработка, утверждение проектно-сметной документации для строительства объектов здравоохранения;

 2) Капитальный ремонт объектов культуры;

 3) Оснащение необходимым оборудованием объектов культуры, отвечающим современным требованиям;

 4) Обеспечение безопасного, качественногои эффективного использования населением объектов социальной инфраструктуры;

 5) Эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры;

 6) Перспективное развитие социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры.

Будут достигнуты следующие показатели:

 1) Доступность объектов социальной инфраструктуры для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

 2) Достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами в указанных областях, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

**12. Планируемые расходы и источники финансирования программы**

Перечень мероприятий и объемы финансирования носят прогнозный характер и утверждаются решением Совета депутатов на очередной финансовый год.

Для достижения цели и решения задач при реализации Программы могут использоваться следующие источники финансирования: средства бюджетов всех уровней, собственные средства предприятий, инвестиции.

**13. Определение эффекта от реализации мероприятий
по развитию социальной инфраструктуры**

Реализация предложенных программных мероприятий по развитию и модернизации социальной инфраструктуры муниципального образования позволит улучшить качество жизни сельского поселения, обеспечит новые места в общеобразовательных учреждениях, учреждениях здравоохранения.

Реализация мероприятий по развитию социальной инфраструктуры позволит:

- готовность объектов, ввод которых предусмотрен программными мероприятиями;

- создание условий для занятий спортом;

- сокращение дефицита мест в детских дошкольных учреждениях.